Propuesta comercial

Solución integral de gestión para Ferretería Robledo, S.L.

Stock · Venta en mostrador · Facturación

Documento resumen para el departamento comercial

8 de octubre de 2026

Propuesta preliminar sujeta a validación de alcance y valoración económica

# Índice

Índice	2

1. Resumen ejecutivo	3

2. Oportunidad y propuesta de valor	3

Beneficios clave	3

3. Alcance de la oferta	4

Fase 1 — Operación esencial	4

Fase 2 — Automatización y crecimiento	4

Fuera de la oferta inicial	4

4. Entregables y enfoque de implantación	4

Entregables previstos	4

Plan de trabajo propuesto	5

5. Condiciones para elaborar la oferta económica	5

Riesgos principales y mitigación	6

Supuestos comerciales	6

6. Recomendación comercial y próximos pasos	6

# 1. Resumen ejecutivo

Ferretería Robledo necesita sustituir una operativa fragmentada —stock en dos hojas de cálculo, cobro con una herramienta obsoleta y facturación y albaranes gestionados manualmente— por una solución única, ágil y fiable.

Proponemos desarrollar una aplicación de gestión adaptada al negocio que unifique el stock de la nave de Alcalá de Henares y la tienda de la calle Mayor, simplifique la venta en mostrador mediante los lectores USB existentes y permita facturar con los requisitos fiscales acordados.

La primera fase se orientará a asegurar la operación diaria y la puesta en marcha antes del inventario de enero de 2027. Las automatizaciones e integraciones avanzadas se plantean como evolución posterior.

# 2. Oportunidad y propuesta de valor

| Reto actual | Respuesta propuesta | Beneficio para el cliente |
| --- | --- | --- |
| Stock separado por ubicación y datos poco homogéneos | Inventario centralizado con desglose por nave y tienda | Una fuente fiable, menos roturas y mejor planificación |
| Proceso de venta lento y dependiente de la experiencia del empleado | Pantalla de mostrador optimizada y lectura con pistolas USB | Cobro más rápido, menos errores y formación más sencilla |
| Facturación y recargo de equivalencia manuales | Facturación integrada con trazabilidad y reglas fiscales | Menos trabajo administrativo y mayor control |
| Descuentos recordados de memoria | Reglas por cliente y familia con permisos restringidos | Precios consistentes y protección del margen |
| Caídas frecuentes de internet y riesgo de pérdida de datos | Continuidad de venta y copias de seguridad automáticas | Mayor resiliencia operativa |

## Beneficios clave

- Visión única del negocio: existencias y movimientos por ubicación en una sola aplicación.

- Mayor productividad: menos pasos para vender, cobrar, devolver y ajustar stock.

- Control y seguridad: acceso por perfiles, permisos y trazabilidad de operaciones.

- Preparación para crecer: base para automatizar compras, albaranes, informes y comercio electrónico.

- Acompañamiento por fases: reducción del riesgo mediante validaciones y entregas progresivas.

# 3. Alcance de la oferta

## Fase 1 — Operación esencial

| Bloque | Capacidades incluidas |
| --- | --- |
| Catálogo y stock | Productos, familias y proveedores; importación inicial; stock por ubicación; entradas, ajustes y traspasos; avisos de mínimos. |
| Venta en mostrador | Lectura de códigos con pistolas USB, búsqueda manual, descuentos autorizados, clientes, cobros y devoluciones. |
| Facturación | Facturas y documentos de venta, recargo de equivalencia, rectificativas y trazabilidad conforme al modelo fiscal validado. |
| Usuarios y control | Perfiles de Dirección, Almacén y compras, Facturación y cobros, y Mostrador; permisos y registro de operaciones. |
| Continuidad | Copias de seguridad automáticas y solución de contingencia para las funciones críticas sin internet, según validación técnica. |

## Fase 2 — Automatización y crecimiento

- Lectura de albaranes de proveedor recibidos en PDF y carga como borrador.

- Sincronización de stock con la tienda online Prestashop.

- Informe mensual de ventas por familia para el gestor.

- Evoluciones opcionales: presupuestos, historial de precios, consulta móvil, etiquetado y análisis de productos sin rotación.

## Fuera de la oferta inicial

- Asistente con inteligencia artificial para clientes.

- Sustitución del programa contable del gestor.

- Aplicación móvil nativa e integración con datáfono o banca.

- Funcionalidades no validadas expresamente durante el cierre de alcance.

# 4. Entregables y enfoque de implantación

## Entregables previstos

- Aplicación web preparada para los puestos de nave y tienda.

- Configuración de usuarios, perfiles y permisos.

- Carga inicial validada de productos, clientes y existencias facilitados por el cliente.

- Configuración de documentos de venta y facturación.

- Copias de seguridad y procedimiento de recuperación.

- Pruebas funcionales y fiscales, formación a usuarios y soporte de puesta en marcha.

- Documentación operativa y técnica básica.

## Plan de trabajo propuesto

| Etapa | Resultado |
| --- | --- |
| 1. Cierre de alcance | Decisiones funcionales, arquitectura, hardware, datos y criterios de aceptación aprobados. |
| 2. Diseño y prototipo | Flujos de mostrador, stock y facturación validados con usuarios reales. |
| 3. Desarrollo incremental | Entregas periódicas por módulos con demostraciones y pruebas. |
| 4. Migración y validación | Datos depurados, pruebas integrales y comprobación fiscal. |
| 5. Puesta en marcha | Formación, arranque controlado y soporte inicial. |

Objetivo de calendario: disponer del alcance mínimo imprescindible de la Fase 1 antes del inventario de enero de 2027. La planificación definitiva se emitirá tras resolver los puntos críticos y confirmar la fecha exacta de puesta en marcha.

# 5. Condiciones para elaborar la oferta económica

La valoración económica se recomienda presentar por fases y por bloques funcionales. Antes de fijar precio y fechas cerradas, deben validarse los siguientes aspectos:

| Decisión o dato pendiente | Impacto comercial |
| --- | --- |
| Política de venta sin stock | Condiciona el flujo de venta, autorizaciones y tratamiento de stock negativo. |
| Pedidos a proveedor automáticos o sujetos a aprobación | Define el alcance del módulo de compras. |
| Arquitectura, equipos y funcionamiento sin internet | Puede requerir componentes locales, sincronización y una prueba de concepto. |
| Modalidad de facturación y criterios fiscales | Debe validarse con el gestor antes de estimar la integración definitiva. |
| Datos maestros | Faltan códigos de barras, Excel de la tienda, clientes con recargo y descuentos. |
| Fecha exacta de inventario y alcance mínimo | Determina la planificación y el posible despliegue escalonado. |
| Rango de inversión | Permite ajustar prioridades y presentar alternativas de alcance. |

## Riesgos principales y mitigación

- Cumplimiento fiscal: validación específica con asesoría y evaluación de un componente especializado.

- Modo sin conexión: análisis de arquitectura y prueba técnica antes de comprometer fecha.

- Plazo exigente: priorización de un producto mínimo operativo y entregas incrementales.

- Datos incompletos: plantilla de depuración y carga de prueba antes de la migración final.

- Adopción del personal: prototipo temprano, pruebas con mostrador y formación práctica.

## Supuestos comerciales

- El cliente facilitará datos, accesos, ejemplos documentales y disponibilidad de interlocutores.

- La propuesta económica excluirá licencias, hardware y servicios de terceros salvo indicación expresa.

- Los cambios posteriores a la aprobación del alcance se valorarán mediante control de cambios.

- La conformidad fiscal final se contrastará con el gestor o asesor designado por el cliente.

# 6. Recomendación comercial y próximos pasos

Posicionamiento recomendado: presentar la solución como un proyecto de transformación operativa por fases, no como una adaptación menor de una aplicación existente. El valor reside en integrar venta, stock y facturación alrededor de los procesos reales de Ferretería Robledo.

- Realizar una sesión de cierre de alcance con Dirección, Almacén, Facturación y el gestor.

- Inventariar equipos, conexiones, lectores e impresoras de las dos ubicaciones.

- Recibir y depurar los datos pendientes: productos, códigos de barras, stock de tienda, clientes y descuentos.

- Validar la estrategia de continuidad sin internet y la solución de facturación.

- Entregar una oferta económica modular con precio de Fase 1, opcionales y Fase 2.

- Aprobar alcance, calendario, criterios de aceptación y responsabilidades.

| Propuesta de estructura económica | Importe |
| --- | --- |
| Fase de descubrimiento y diseño técnico | [Completar] |
| Fase 1 — Operación esencial | [Completar] |
| Servicios de migración, formación y puesta en marcha | [Completar] |
| Soporte y mantenimiento | [Completar] |
| Opcionales / Fase 2 | [Completar] |

Mensaje de cierre: una única solución para conocer el stock real, vender con rapidez y facturar con control, preparada para evolucionar con el negocio.

Documento comercial preliminar · Sujeto a validación y oferta económica definitiva